Informe de estado del proyecto

# Resumen del proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del proyecto | Nombre del proyecto | Preparado por: |
| 10 de abril de 2019 | Sublimade Fashion App | Jesus Alcala |

# Resumen de estado

Se dará a conocer los avances del proyecto, si las actividades se han cumplido en cuanto a lo planeado, y los riesgos, cambios que se han presentado durante el transcurso del desarrollo de este proyecto.

La mayoría de las actividades no se han cumplido con las fechas acordadas en cuánto a la planeación previamente hecha, la mayoría siguen en proceso, debido a que unas actividades nos llevaron más tiempo del previsto y nos atrasamos en los tiempos de las siguientes.

# Descripción general del proyecto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | % terminado | Fecha de vencimiento | Administrador | Notas |
| Landing page(interfaz) | 100% | 4 marzo | Jesus Alcala Luna |  |
| Log in/ out | 100% | 8 de marzo | Abraham Aguirre Cerda |  |
| Recovery password | 100% | 12 marzo | Jorge Argumaniz |  |
| CRUD Usuarios | 80% | 20 marzo | Arturo Favela |  |
| CRUD categorías | 80% | 20 marzo | Jesus Alcala Luna |  |
| CRUD Productos | 80% | 20 de marzo | Abraham Aguirre Cerda |  |
| CRUD Tintorerías | 80% | 20 de marzo | Jorge Argumaniz |  |
| CRUD deseados | 80% | 20 de marzo | Arturo Favela |  |
| CRUD pedidos | 80% | 20 de marzo | Jesus Alcala Luna |  |
| Perfil de usuario | 100% | 08 marzo | Abraham Aguirre Cerda |  |
| Registro Usuarios | 0% | 5 de abril | Jorge Argumaniz |  |
| CRUD carrito | 0% | 9 de abril | Arturo Favela |  |
|  |  |  |  |  |

# Historial de riesgos y problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Asignado a | Fecha |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Conclusiones/Recomendaciones

Se tiene como observación y recomendación mejorar la comunicación en el equipo utilizando herramientas de desarrollo de proyectos tales como Bitrix24 y de esta forma dar seguimiento a cada tarea que se tiene asignada a todos los participantes.