

**MINUTA DE REUNION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | 7-abril-2019 | **Hora Inicio** | 11:00 am |
| **Lugar** | Casa del Cliente | **Hora Fin** | 2:00 pm |
| **OBJETIVO** | | | | |
| Avances del proyecto Sublimade Fashion App | | | | |

**ASISTENTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | | |
| **Nombre** | **Puesto** | **Asistencia** | **Firma o Motivo** |
| Jesús Alcalá luna | Administrador-Desarrollador |  |  |
| Jorge Barrón Argumaniz | Diseñador-Desarrollador |  |  |
| Arturo Favela Godina | Analista-Desarrollador |  |  |
| Josué Aguirre Cerda | Desarrollador |  |  |
| Rubén Alcala Martínez | Cliente |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ASUNTOS TRATADOS**

1. Asunto con prioridad

Presentación de avances en el proyecto

1. Asunto secundario

Nuevo modulo para añadir, control de paquetes enviados

**COMPROMISOS ASUMIDOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TAREA** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** |
| 1 | Añadir modulo en base de datos | Josué Abraham Aguirre Cerda | 20-abril-2019 |
| 2 | Creación de clases y métodos en laravel | Arturo Eduardo Favela Godina | 25-abril-2019 |
| 3 | Diseño web y Android | Jesus Alcala Luna | 23-abril-2019 |
| 4 | Programación Android | Jorge Oracio Barrón Argumaniz | 25-abril-2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |